项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院古树复壮养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 17.975860 |  | 10 |  | 89.88% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 17.97586 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强园内25株古树的日常监测与记录，对7株古树进行重点复壮保护，包括一级古银杏、二级古七叶树、古国槐、古雪松等的树洞修补、摘果、支撑及树体周边土壤改良、环境提升等，科学规范的开展古树保护、管理工作，更好的保护和传承古树历史文化。 |  |  |  |  |  | 实际完成园内25株古树日常养护及巡检工作。重点完成7株古树周边环境进行改善、土壤改良，树体修复、树冠整理、支撑、拉纤调整制作，衰弱树的复壮，病虫害防治等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重点复壮保护 |  |  | =7株 | 7株 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改善古树立地条件 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | =12月 | 12月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护成本 |  |  | ≤20万元 | 17.97586万元 | 20 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 古树得到复壮保护 |  |  | =1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |