项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院河湖用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡澍光 |  |  |  |  | 联系电话 | 88412805 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 70.98 | 10 | 88.73% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 70.98 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 持公园水体景观效果及船只的正常运营，保证游客的正常游园需求。 |  |  |  |  |  | 保持公园水体景观效果及船只的正常运营，保证游客的正常游园需求。共补水54.60万立方。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用水面积 |  |  | ＝146982立方米 | 146982立方米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 全年补水量 |  |  | ≤610000立方米 | 546000立方米 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水位保持 |  |  | 标尺值8 | 标尺值8 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 请水及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 水费单价 |  |  | ≥1.3元/立方米 | 1.3元/立方米 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保游船运行、景观用水正常 |  |  | ≥100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |