项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院花卉环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412820 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 |  | 70 | 69.999865 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 70 |  | 70 | 69.999865 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为烘托节假日喜庆祥和的气氛，为广大游客营造良好的游览休闲环境，计划在公园主要游览区、主干道等进行绿化的调整恢复、花卉环境布置等。 |  |  |  |  |  | 紫竹院花卉环境布置2023项目，按照计划工期有序进行，竣工验收为合格，展示效果得到广大市民游客好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总布置面积 |  | ≥3000平方米 |  | 3000平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 植物使用量 |  | ≥30000株 |  | 30000株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤3% |  | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | =100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 按时间进度支付 |  | 按合同约定时间支付 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 |  | ≤70万元 |  | 69.999865万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全事故责任发生率 |  | ≤0% |  | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升景观质量 |  | 更好提升景观质量 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥1年 |  | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |