项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院行宫修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张辰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 362.40 | 362.40 |  | 362.40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 362.40 | 362.40 |  | 362.4 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成行宫建筑屋面修缮，糟朽木构件更换及油饰工作 |  |  |  |  |  | 已于2023年年底完成行宫建筑屋面修缮，糟朽木构件更换及油饰工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥6座 | 6座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造面积 |  |  | ≥900平方米 | 900平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设施有效运转率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指工程预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮、改造成本 |  |  | ≤453万元 | 362.40万元 | 10 |  | 10 |  | 该项目为2023-2024跨年项目，已按时完成2023年预算批复金额。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |